План

по устранению нарушений выявленных при проведении плановой проверки территориальным отделом в г.Нефтеюганск, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (предписание №1407 от 12.07.2022)

| № пп | Содержание замечания | Мероприятия по устранению замечаний | Сроки исполнения | Ответственное лицо | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Не предоставлены протоколы лабораторных исследований факторов окружающей среды, питьевой воды по адресу: г.Нефтеюганск, 11-123, что не соответствует п.2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п.77 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и ельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации п проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий» - устранить в срок до 11.10.2022 | 19.07.2022 в рамках заключенного договора с ФФБУЗ «ЦГиЭ» №Ю-22-183 от 03.03.2022 выполнен отбор проб воды, выполнены замеры микроклимата и освещенности в жилых квартирах дома 123 11 микрорайона. После получения протоколов исследований они будут направлены в ТО Роспотребнадзора. | Срок устранения июль-август 2022 года. | Специалист по охране труда Энгере Н.В. |  |  |
| 2. | Контейнерная площадка выполнена с нарушениями требований СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - нет навеса – устранить в срок до 11.10.2022 | 26.07.2022 года составлена смета на ремонт контейнерной площадки. Договор на ремонт контейнерной площадки в части устройства навеса, расширения площадки и замены контейнерных баков на стадии заключения. | Срок устранения август - сентябрь | Заведующий хозяйством Созинова М.Н. |  |  |